|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

Considero que el proyecto ha presentado avances importantes, aunque no todas las actividades se han completado dentro de los tiempos inicialmente planificados. Como Product Owner y Scrum Master, he participado en la organización de las tareas, el seguimiento de los sprints y la coordinación del equipo mediante Jira. Entre los factores que han facilitado el trabajo destaco el compromiso de los integrantes, la distribución de responsabilidades y el uso de herramientas colaborativas. Las principales dificultades han estado relacionadas con la integración de funcionalidades, la cantidad de actividades pendientes y la coordinación de los tiempos de desarrollo.

2.

He enfrentado las dificultades mediante la comunicación con el equipo, el seguimiento constante de las actividades en Jira y la revisión de las tareas pendientes. Desde mi rol, he procurado mantener una organización clara y apoyar la priorización de las actividades más importantes. Para continuar avanzando, considero necesario reforzar la coordinación, revisar los bloqueos oportunamente y mantener un seguimiento más frecuente de los compromisos establecidos.

3. Hasta el momento:

Evalúo mi desempeño de manera positiva, ya que he asumido con responsabilidad la organización y el seguimiento del proyecto. Destaco mi capacidad de liderazgo, compromiso, comunicación y disposición para colaborar con los integrantes del equipo. Esta experiencia me ha permitido fortalecer mis habilidades en metodologías ágiles y gestión de proyectos informáticos. Como aspecto de mejora, considero importante profundizar mis conocimientos técnicos y anticiparme con mayor rapidez a posibles retrasos o dificultades del desarrollo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

Mi principal inquietud es asegurar que las funcionalidades desarrolladas cumplan con los requerimientos establecidos y que podamos completar las actividades prioritarias dentro de los plazos académicos. Me gustaría consultar al docente cómo debemos justificar las modificaciones realizadas durante el desarrollo, especialmente cuando se incorporan nuevas actividades o funcionalidades que no estaban consideradas inicialmente, y qué evidencias son necesarias para respaldar adecuadamente los resultados del proyecto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

Considero importante revisar periódicamente la distribución de actividades, especialmente aquellas que permanecen pendientes o en revisión. Jira nos permite identificar la carga de trabajo y los avances de cada integrante. Por el momento, estimo conveniente evaluar una redistribución de tareas según la disponibilidad y las competencias técnicas de cada integrante, priorizando las actividades de integración, pruebas y documentación, sin modificar las responsabilidades existentes de manera innecesaria.

6. APT grupal

Evalúo positivamente el trabajo del equipo, destacando el compromiso, la colaboración y los conocimientos que cada integrante aporta al desarrollo del proyecto. La diversidad de habilidades ha permitido abordar distintas áreas de la solución tecnológica. Como aspectos por mejorar, considero necesario fortalecer la comunicación, mantener actualizados los estados de Jira y cumplir oportunamente los compromisos establecidos en cada sprint. Esta experiencia me ha permitido comprender que el trabajo colaborativo, la responsabilidad individual y una buena coordinación son fundamentales para alcanzar los objetivos de un proyecto informático.