|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No hemos podido cumplir todas las actividades exactamente dentro de los tiempos definidos inicialmente. Durante el desarrollo han surgido ajustes técnicos importantes que obligaron a reorganizar parte del trabajo. Uno de los cambios más relevantes fue la recepción posterior del código fuente del Dashboard Web, lo que modificó el enfoque desde una reconstrucción hacia una integración y normalización del sistema existente. También han influido dificultades relacionadas con la autenticación multitenant, la seguridad, el manejo de sesiones, la integración entre microservicios y la validación del aislamiento de información entre empresas. Como aspectos facilitadores, ha sido importante dividir el trabajo en tareas más pequeñas, mantener una planificación organizada y revisar constantemente la arquitectura antes de realizar cambios.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades se han enfrentado principalmente mediante análisis previos, pruebas y división de los problemas en actividades más pequeñas. Antes de modificar componentes importantes, se ha revisado cómo funcionan actualmente los distintos servicios para evitar duplicar lógica o generar incompatibilidades. Para las siguientes etapas se planea continuar priorizando primero los componentes críticos, especialmente autenticación, comunicación entre servicios e integración del Dashboard Web. Luego se avanzará con pruebas funcionales, de seguridad e integración, además de mejorar el proceso de despliegue para disminuir tareas manuales y facilitar el trabajo entre los integrantes.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos el trabajo realizado de forma positiva, ya que se han logrado completar funcionalidades importantes relacionadas con asistencia mediante QR, visualización de asistentes, cierre de registros, gestión de usuarios, seguridad e integración de distintos componentes del sistema. También destacamos la capacidad de adaptarnos a cambios relevantes durante el proyecto y de mantener una estructura de trabajo ordenada a pesar de las modificaciones de alcance. Como aspectos a mejorar, es necesario priorizar mejor las actividades, evitar mantener demasiadas tareas abiertas al mismo tiempo y fortalecer las pruebas automatizadas. También sería conveniente realizar revisiones más frecuentes del avance para detectar retrasos antes de llegar al cierre de cada sprint.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de las principales inquietudes es cómo ajustar formalmente la planificación cuando durante el proyecto aparecen cambios técnicos importantes que modifican las actividades inicialmente definidas. También existen dudas sobre cómo manejar los sprints que tuvieron una duración distinta a la planificada sin perder la trazabilidad del trabajo realizado. Una pregunta para el docente sería: ¿Es correcto mantener los sprints ya realizados como evidencia histórica y ajustar las próximas iteraciones para cumplir la fecha final del proyecto, aunque el número total de sprints sea distinto al planteado inicialmente? Además, sería útil confirmar cuál es el nivel mínimo de integración y validación funcional esperado para considerar que el Dashboard Web cumple los objetivos finales del proyecto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos conveniente revisar la distribución de actividades para los próximos sprints, especialmente para evitar que determinadas áreas concentren demasiadas tareas en una sola persona. La idea es mantener cierta especialización según el trabajo que cada integrante ha desarrollado hasta ahora, pero distribuir de mejor forma actividades como pruebas, documentación, validación e integración. También han surgido nuevas actividades relacionadas con la integración del nuevo Dashboard Web, pruebas de seguridad, validación entre empresas, despliegue y automatización del proceso de publicación. Estas tareas deberán ser asignadas de acuerdo con la experiencia y carga de trabajo de cada integrante.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo grupal de manera positiva. Como aspectos destacados, existe una buena capacidad de adaptación frente a problemas técnicos, división de responsabilidades y disposición para resolver dificultades que han surgido durante el desarrollo. También ha sido positivo que el grupo haya trabajado en distintas áreas del sistema, como frontend, backend, aplicación móvil, seguridad, reportes, asistencia mediante QR e integración de servicios. Como aspectos a mejorar, identificamos la planificación de los sprints, la distribución de la carga de trabajo y el cierre oportuno de las actividades. También sería conveniente mejorar la coordinación antes de integrar cambios importantes, definir prioridades más claras y realizar revisiones periódicas del avance para evitar acumulación de tareas pendientes. Estas versiones son más adecuadas para entregar como reflexión académica porque suenan naturales y no exponen herramientas internas de gestión.