Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Luz Hermosilla S. |
| --- | --- |
| Rut | 13.780.097-7 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | SSO Gestión de Riesgo Industrial V2 |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software y Gestión de Proyectos Informáticos. |
| Competencias | - Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. - Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de modelados de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. - Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. - Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. - Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria del desarrollo de software.. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto SSO Gestión de Riesgo Industrial V2 surge de la necesidad de mejorar la gestión de riesgos de seguridad ocupacional en organizaciones que desarrollan sus actividades en entornos de alto riesgo, como plantas industriales, faenas mineras y obras de construcción. Actualmente, el registro y seguimiento de hallazgos de seguridad puede realizarse mediante mecanismos manuales o fragmentados, lo que puede generar pérdida de información, retrasos en la comunicación, falta de trazabilidad de las acciones correctivas y dificultades para disponer de información actualizada para la toma de decisiones. Esta problemática afecta principalmente a trabajadores de terreno, jefaturas de área y responsables de la gestión de seguridad. El proyecto es relevante para el área de Ingeniería Informática porque aborda una problemática organizacional mediante el diseño y desarrollo de una solución tecnológica que integra una aplicación móvil y una plataforma web. Su aporte consiste en digitalizar y centralizar la gestión de los hallazgos de seguridad, permitiendo mejorar su registro, seguimiento y trazabilidad, además de facilitar una gestión más preventiva y basada en información actualizada. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto tiene como objetivo desarrollar e implementar una solución digital integral para optimizar la gestión de riesgos de seguridad ocupacional en entornos industriales. La solución contempla una aplicación móvil que permitirá a los trabajadores registrar hallazgos directamente desde terreno, incorporando antecedentes y evidencia, y una plataforma web destinada a la gestión y supervisión de estos reportes. A través de ella será posible gestionar acciones correctivas, responsables y plazos, generar alertas, identificar situaciones críticas y consultar información relevante para apoyar la toma de decisiones. El desarrollo se realizará de manera progresiva utilizando la metodología ágil Scrum, organizando el trabajo mediante Product Backlog, historias de usuario y Sprints de dos semanas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto SSO se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería Informática, ya que permite aplicar competencias asociadas al levantamiento y análisis de requerimientos, diseño y desarrollo de soluciones de software, gestión de proyectos informáticos y utilización de metodologías y buenas prácticas de la industria. Durante el proyecto se aplicarán estas competencias en la definición de requerimientos e historias de usuario, diseño de interfaces, arquitectura de software, desarrollo de una aplicación móvil y plataforma web, realización de pruebas y gestión del proyecto mediante Scrum. De esta manera, el proyecto permite integrar conocimientos y competencias adquiridas durante la carrera para resolver una problemática mediante una solución TI, considerando aspectos de calidad, seguridad, trazabilidad y necesidades de los usuarios. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con mis intereses profesionales porque me permite fortalecer competencias vinculadas tanto al desarrollo de soluciones tecnológicas como a la gestión de proyectos informáticos, participando en la planificación, organización y seguimiento de un proyecto real. Mi participación como Product Owner me permitirá aplicar conocimientos relacionados con la gestión y priorización del Product Backlog, levantamiento y definición de requerimientos, coordinación con el cliente y seguimiento del desarrollo mediante Scrum. La realización de este proyecto contribuirá a mi desarrollo profesional al permitirme integrar conocimientos técnicos y de gestión adquiridos durante la carrera, fortaleciendo especialmente mis capacidades para participar y gestionar proyectos tecnológicos orientados a resolver necesidades concretas de una organización. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar durante el período académico, ya que se ha definido un alcance que permite organizar el trabajo de manera progresiva mediante Sprints de dos semanas, distribuyendo las actividades entre los integrantes del equipo de acuerdo con sus responsabilidades. Para su ejecución se dispone de herramientas de desarrollo y gestión como Visual Studio Code, GitHub, Jira, Figma y tecnologías asociadas al desarrollo web, móvil y backend, además de la documentación técnica proporcionada por el cliente. Entre los factores que facilitan su desarrollo se encuentran la existencia de antecedentes y documentación del sistema, la participación de un equipo de cuatro integrantes y las reuniones semanales con el cliente para revisar avances y resolver requerimientos. Como factores que podrían dificultar el desarrollo se considera principalmente la dependencia de información, accesos y código fuente que debe proporcionar el cliente. Para disminuir este riesgo, el proyecto contempla mantener una coordinación permanente, registrar los acuerdos y priorizar las actividades que puedan desarrollarse con la información disponible, ajustando el Product Backlog cuando sea necesario. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar una solución digital integral que permita optimizar la gestión de riesgos de seguridad ocupacional en entornos industriales, mediante el registro, centralización, gestión y seguimiento de los hallazgos detectados en terreno durante todo su ciclo de vida, asegurando la trazabilidad de las acciones correctivas y facilitando la identificación oportuna de situaciones de riesgo, con el propósito de disponer de información actualizada y confiable que contribuya a una gestión preventiva y apoye la toma de decisiones de los responsables de seguridad. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Digitalizar y estandarizar el registro de hallazgos de seguridad en terreno, incorporando evidencia y antecedentes relevantes del riesgo detectado para centralizar la información y facilitar su gestión oportuna. - Fortalecer la gestión y trazabilidad de los hallazgos y acciones correctivas, estableciendo responsables, plazos de resolución y mecanismos de seguimiento desde su registro hasta su cierre. - Facilitar la identificación y priorización de situaciones de riesgo, especialmente Incidentes de Alto Potencial (IAP), zonas críticas y acciones correctivas próximas a vencer o vencidas, mediante mecanismos de visualización, alertas y control de SLA. - Proporcionar información consolidada, actualizada y confiable sobre la gestión de seguridad mediante indicadores, tendencias, información histórica y reportes que apoyen el análisis y la toma de decisiones. - Mejorar la comunicación y retroalimentación entre trabajadores y responsables de seguridad, permitiendo conocer el estado, avance y resolución de los hallazgos reportados. - Garantizar una gestión segura y segregada de la información mediante un modelo multi-tenant, manteniendo el aislamiento lógico de los datos y el acceso según la organización y el rol de cada usuario. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto SSO Gestión de Riesgo Industrial V2 se utilizará la metodología ágil Scrum, permitiendo organizar el trabajo de manera iterativa e incremental y desarrollar progresivamente las funcionalidades de la solución. El proyecto se organizará mediante un Product Backlog, compuesto por las historias de usuario, requerimientos y actividades técnicas necesarias para la evolución del sistema. El trabajo se desarrollará en Sprints de dos semanas. En cada Sprint se definirán los elementos del Product Backlog que serán abordados de acuerdo con su prioridad, dependencias y capacidad del equipo. Durante el desarrollo se realizará seguimiento de las tareas mediante Jira, permitiendo visualizar actividades pendientes, en proceso y terminadas. Además, se realizarán reuniones semanales con el cliente para revisar avances, aclarar requerimientos y recibir retroalimentación. Las principales etapas de trabajo contemplan el levantamiento y análisis de requerimientos, diseño de la solución, desarrollo de la aplicación móvil y plataforma web, integración de funcionalidades, realización de pruebas y validación, y documentación y cierre del proyecto. Al finalizar cada incremento se verificará el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos para las historias de usuario. El equipo estará conformado por cuatro integrantes con las siguientes responsabilidades: - Luz Hermosilla – Scrum master: gestionar y priorizar el Product Backlog, coordinar con el cliente los requerimientos y criterios de aceptación, incorporar la retroalimentación recibida y mantener las prioridades alineadas con los objetivos del proyecto. - Rodrigo López – Developer: desarrollar e integrar funcionalidades, participar en la revisión técnica del sistema y contribuir al cumplimiento de los objetivos definidos para cada Sprint. - Jorge Solís – Developer: realizar pruebas y verificar criterios de aceptación, participar en pruebas de regresión y apoyar el aseguramiento de calidad y las verificaciones de permisos y segregación de información. - Cristóbal González – Developer: participar en el diseño y desarrollo de la solución, evaluar los componentes existentes y desarrollar las funcionalidades y adaptaciones requeridas para la V2. De esta manera, Scrum permitirá mantener una planificación flexible, revisar periódicamente los avances y adaptar el desarrollo de acuerdo con la retroalimentación del cliente y las necesidades identificadas durante el proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documentación de análisis y diseño | Documento que contiene la definición del problema, alcance, requerimientos, mapa de usuarios, User Story Mapping, historias de usuario, arquitectura y diseño de interfaces de la solución SSO. | Permite evidenciar el levantamiento, análisis y diseño realizado antes de la implementación de la solución. |
| Avance | Product Backlog y seguimiento en Jira | Registro de las historias de usuario, tareas, prioridades, criterios de aceptación y avance de las actividades desarrolladas durante los Sprints. | Permite demostrar la aplicación de Scrum, la planificación del trabajo y el seguimiento del avance del proyecto. |
| Avance | Solución SSO Gestión de Riesgo Industrial V2 | Aplicación móvil y plataforma web desarrolladas e integradas de acuerdo con los requerimientos priorizados y el alcance definido para el proyecto. | Permite demostrar la aplicación práctica de las competencias de diseño y desarrollo de software mediante un producto tecnológico funcional. |
| Avance | Pruebas, validación y documentación final. | Evidencias de pruebas realizadas, verificación de criterios de aceptación, resultados obtenidos y documentación técnica y funcional de la solución desarrollada. | Permite comprobar el funcionamiento de la solución, el cumplimiento de los requerimientos y la calidad del producto final. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Competencia o unidad de competencia; Actividad / Tarea; Descripción; Recursos; Duración; Responsable; Observaciones. Ingeniería de requisitos y gestión de proyectos; Levantamiento y definición de requerimientos; Analizar antecedentes del sistema, definir alcance, perfiles de usuario, requerimientos e historias de usuario y organizar el Product Backlog.; Documentación cliente, reuniones, Jira, Drive, Figma; Semanas 1–4; Luz Hermosilla / Equipo; Dependencia de información y antecedentes proporcionados por el cliente. Reuniones semanales facilitan la aclaración de requerimientos.. Diseño y generación de soluciones de software; Diseño de la solución; Diseñar interfaces, flujos de usuario y arquitectura técnica de la aplicación móvil y plataforma web, considerando el modelo multi-tenant.; Figma, draw.io, documentación técnica, VS Code; Semanas 3–6; Cristóbal González / Rodrigo López / Equipo; El diseño puede requerir ajustes de acuerdo con la retroalimentación del cliente y la revisión técnica del sistema existente.. Desarrollo de proyectos de software para plataformas y dispositivos móviles; Desarrollo e implementación; Construir e integrar progresivamente las funcionalidades priorizadas de la aplicación móvil, plataforma web y servicios backend mediante Sprints de dos semanas.; VS Code, Git, GitHub, React, TypeScript, Python, FastAPI, herramientas mobile; Semanas 5–14; Rodrigo López / Cristóbal González / Equipo; Posibles dependencias técnicas y del código existente. El desarrollo incremental permite ajustar prioridades durante los Sprints.. Diseño de soluciones con foco en calidad y seguridad; Integración, pruebas y validación; Integrar los componentes desarrollados, ejecutar pruebas funcionales y de regresión y verificar criterios de aceptación, permisos y segregación de información.; GitHub, pytest, Vitest, Playwright, Postman/Bruno, Jira; Semanas 9–15; Jorge Solís / Equipo; Los resultados de las pruebas pueden generar correcciones y nuevas tareas que deberán incorporarse al Product Backlog.. Evaluación y gestión de proyectos; Documentación, seguimiento y cierre; Mantener la documentación del proyecto, registrar avances y acuerdos, preparar evidencias, validar los resultados obtenidos y consolidar la entrega final.; Jira, GitHub, Google Drive, Word, documentación técnica; Semanas 1–18; Luz Hermosilla / Equipo; Actividad transversal durante todo el proyecto. Requiere mantener actualizada la documentación y evidencias de cada Sprint.. 8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento y definición de requerimientos | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la solución |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo e implementación |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración, pruebas y validación |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación, seguimiento y cierre | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |